直接委托（服务类5万元以下项目和工程类10万元以下项目）

合同签订

单位选定

费用支付

工程类10万元以下项目

服务类5万元以下项目

经办人发起

基建处直接委托施工单位（根据响应速度、人员配备、施工技术等方面在入围施工单位中委托一家施工；需专业资质的工程，由基建处根据工程类型、专业水平等直接委托施工单位）

基建处直接委托服务单位（根据工程实际情况、相关行业要求、公司资质及实力）

经办人发起

基建处处长（合同签署）

政策法规处（校合同章）

财务处（支付）

基建处处长

部门登记编号

基建处部门例会通报

基建处部门例会通报

费用支付

基建修缮工作领导小组会议通报

基建处在入围施工单位中选择三家进行比价，原则上以低价中标

施工单位选定

比价（工程类10万元—30万元之间的项目）

政策法规处（校合同章）

基建处处长（合同签署）

经办人发起

合同签订

部门登记编号

经办人发起

基建处处长

财务处（支付）

经办人发起

经办人发起

经办人发起

经办人发起

经办人发起

财务处（支付）

基建处处长

费用支付

基建修缮工作领导小组选定中标单位

开标（基建处工作人员3名）

校园网发布公告

基建处分管副处长审批

工程负责人编写招标文件

基建处处长

经办人填写《上海立信会计金融学院工程及服务类项目招标审批单》

审批（同意招标）

招标工作

校内招标项目（5万元—20万元的服务类项目、需专业资质的10万元（含）—30万元的工程类项目）

政策法规处（校合同章）

基建处处长（合同签署）

经办人发起

合同签订

部门登记编号

基建分管校长

基建修缮工作领导小组会议通报

代理机构组织发布公告、开标、评标

财务处（支付）

基建分管校长

基建处处长

经办人发起

50万元以上（含50万元）

财务处（支付）

基建处处长

经办人发起

50万元以下

费用支付

经办人发起

50万元以下的合同

合同签订

基建处分管副处长审批

项目负责人审查

代理招标机构编制招标文件

基建处处长

经办人填写《上海立信会计金融学院工程及服务类项目招标审批单》

审批（同意招标）

招标工作

代理招标

50万元（含）以上的合同

经办人发起

基建处处长

基建处处长（合同签署）

审计处处长

财务处处长

政策法规处（校合同章）

基建分管校长

部门登记编号

基建分管校长（合同签署）

政策法规处（校合同章）

部门登记编号

基建处处长审批

基建处现场管理人员审核

施工单位发起

5万元以下：

基建处现场管理人员审核

施工单位发起

基建处处长

基建分管校长审批

5万元（含）-10万元：

单项工程

基建处现场管理人员审核

签证

基建分管校长

基建处处长

施工单位发起

基建修缮工作领导小组审批

10万元（含）-50万元：

基建分管校长

基建处处长

基建处现场管理人员审核

施工单位发起

基建修缮工作领导小组

校党委会或校长办公会审批

50万元（含）以上：